# Exqutor 기반 캡스톤 연구 설계안 (수정본)

작성일: 2026-04-15 00:15 KST

목적: 4/3 교수님 미팅 합의(v3) 이후 4/14 하루의 검증 사이클(RQ1 Phase 1~6 Step 4)에서 얻은 정량적 근거 위에서 연구 방향을 재정립하고, 4/28 중간발표·6/11 최종보고서까지의 로드맵을 확정하기 위함.

버전: v4 — 원안 v3(4/3)를 그대로 보존한 채, 4/14 검증 결과와 4/15 자문 요청 반영을 추가.

이전 설계안: `plans/연구 설계안_20260403_162818.md` (v3, 4/3) — 완전 보존, 본 v4와 병기.

선행 근거: `experiments/results/rq1_motivation/summary.md` (§I~IX), `experiments/results/rq1_motivation/direction_pivot_rationale.md` (§0~7), `experiments/results/rq1_motivation/equivalence_check.md` (§III~X).

## I. 본 수정본의 위치 — v3로부터의 거리

본 v4는 v3(4/3 교수님 미팅 직후 확정)를 완전히 대체하지 않는다. v3의 큰 3단계 구조 — 베이스라인 측정 → 분포 인지 sampling 개선 → 분포 무인지 sampling 확장 — 그리고 그 핵심 동기 — Exqutor Adaptive Sampling의 skewed 환경 정확도 한계를 드러내고 개선한다 — 는 그대로 유지된다. 본 v4가 v3로부터 달라진 부분은 단 두 가지 차원에서의 정교화다.

첫째, 시나리오 좁힘. v3는 multi-table join with vector range filter를 본선 시나리오로 가정했으나, 4/14 Phase 3(옵션 A 네이티브 검증) 과정에서 발견된 Exqutor의 네 가지 design constraint는 Exqutor의 Adaptive Sampling hook이 multi-table only로 trigger되며 단일 테이블 vector range query가 hook의 사각지대라는 사실을 정량적으로 드러냈다. v4는 이 사각지대를 본 연구의 새로운 시나리오로 격상한다. 시나리오의 실무적 정당성 — 이미지 검색, 추천 시스템, RAG의 retrieval 단계에서 단일 테이블 vector range query가 오히려 더 흔하다는 관찰 — 은 narrative §II에서 상세화한다.

둘째, 측정 도구의 교체. v3는 Fisher γ 등의 글로벌 skewness 지표로 query를 skew 구간으로 분류하고 구간별 stratified sampling 이득을 측정한다는 계획이었다. 4/14 Phase 1(RQ1 1차 실험)에서 글로벌 4 지표 모두 query별 q_error와 Spearman |ρ| < 0.2로 신호 부재임이 확인되었고, 4/14 Phase 5(로컬 4 지표 후속 시도)에서도 로컬 4 지표 모두 q_error와 |ρ| < 0.2임이 재확인되었다. 즉 query-side feature 8지표 전수 검증 후 query-conditional layer 정의가 사전 식별 불가능하다는 결론에 도달했다. v4는 이 negative result를 motivation의 한 축으로 직접 편입하고, layer 정의를 data-side — 즉 데이터 자체의 partition (k-means K=20) — 으로 이전한다. 이 이전의 정량 근거는 4/14 Phase 6 Step 3'~4에서 KM20이 3 selectivity 구간에서 paired Wilcoxon p < 0.05로 BERNOULLI 대비 유의하게 우위임이 native 경로로 확인되었다는 것이다. 최강 신호는 s=0.500에서 p=4.01e-05로, Phase 4~6 전체의 최강 통계적 유의 구간이다.

이 두 정교화는 v3의 두 핵심을 모두 보존한 채 각각의 측정 정의를 4/14의 정량 데이터 위에서 단단하게 만드는 방향이며, v3에서 새로 추가되거나 폐기된 RQ는 없다. v4는 v3의 RQ 세 개를 모두 유지하고, 각 RQ의 내용을 4/14 결과에 맞게 재정의한다.

본 v4의 학술적 명제는 다음과 같이 좁고 정확하다.

v4 본 명제. 본 연구는 Exqutor가 자신의 multi-table only design intent로 배제한 단일 테이블 vector range query 사각지대를, 두 단계로 분석하고 개선한다. 첫째 단계는 finding 제시다 — Hook trigger 사각지대와 plan replacement 부작용을 직접 소스 검증과 EXPLAIN ANALYZE로 정량 드러낸다. 둘째 단계는 개입 측정이다 — TABLESAMPLE SYSTEM의 block bias를 TABLESAMPLE BERNOULLI 한 줄 교체(Pivot A)로 sanitize하고, naive uniform sampling을 data-side k-means K=20 기반 stratified sampling(Pivot C)으로 sanitize한다. 두 sanitize의 정확도 이득은 직교적 ablation — SYSTEM/BERNOULLI/STRATIFIED × dataset × 선택도 — 으로 분리 측정된다. 본 연구는 이 두 단계를 4/28 중간발표(RQ1 Motivation + RQ2 Aware)와 6/11 최종보고서(+ RQ3 Agnostic)의 두 국면으로 나눠 수행한다.

## II. 시나리오 정당화 — multi-table에서 단일 테이블 사각지대로의 좁힘

v3의 multi-table join with vector range filter 시나리오는 Exqutor 원논문이 자신의 본 기여 영역으로 제시한 시나리오와 정확히 일치한다. 그러나 4/14 Phase 3의 옵션 A 네이티브 검증 시도에서 본 팀은 Exqutor의 Adaptive Sampling hook이 multi-table only로 trigger된다는 사실을 직접 소스 검증으로 확인했다. 구체적으로 pgvector/src/vector.c line 243의 if (table_count > 2) 조건이 query rangetable의 RTE_RELATION + RTE_SUBQUERY 재귀 카운트가 2 이하이면 hook을 우회하고 PG default selectivity 1/3로 fall-through되도록 설계되어 있다. 단일 테이블 vector range query — SELECT count(*) FROM t WHERE (vec <-> q) < D 형태 — 는 table_count = 1이므로 hook 진입 자체가 불가능하며, 따라서 Exqutor의 Adaptive Sampling 함수에 도달하지 못한다. 이 사실은 Exqutor 원논문 본문에 명시되지 않은 design constraint이며, 본 팀의 직접 소스 검증으로 처음 정량 확인되었다.

본 발견이 시사하는 바는 두 가지다. 첫째, Exqutor의 Adaptive Sampling은 multi-table 시나리오에 한정된 해법이며, 단일 테이블 vector range query는 현행 pgvector의 고정 비율 카디널리티 추정 (33.3%)으로 그대로 남아 있다. 둘째, 이 사각지대는 실무적으로 중요하다. 이미지 검색의 주어진 사진과 유사한 사진을 찾되 거리가 임계값 이하인 것만, 추천 시스템의 사용자 임베딩과 유사도 ≥ θ인 아이템 개수, RAG의 retrieval 단계의 쿼리 임베딩과 가까운 문서 개수 는 모두 단일 테이블 vector range query의 전형이며, 카디널리티 추정 정확도가 하위 쿼리 실행 계획 선택 (nested loop vs hash join, vector index 사용 여부)에 직접 영향을 미친다. 즉 Exqutor가 명시적으로 배제한 이 시나리오는 본 연구가 채울 수 있는 학술적 빈자리이면서 동시에 실무적으로 더 흔한 영역이다.

본 v4는 이 두 관찰을 근거로 본선 시나리오를 단일 테이블 vector range query로 좁힌다. 좁힘의 비용은 한 가지 — Exqutor 원논문의 multi-table 벤치마크와 직접 비교가 불가능해진다 — 이지만, 대응은 세 가지로 정당화된다. 첫째, 본 연구의 motivation 자체가 "Exqutor가 자신의 design constraint로 배제한 사각지대를 드러낸다"는 것이므로, multi-table 벤치마크와 직접 비교할 필요가 없다. 둘째, 단일 테이블 시나리오에서도 Exqutor의 hook을 table_count >= 1로 한 줄 수정해 우회하면 Adaptive Sampling 함수 자체의 동작을 측정 가능하며, 본 팀은 이미 Phase 4에서 이 우회 경로 위에서 Pivot A (BERNOULLI 교체)의 정량 효과를 600 paired 관측 × 4 유의 구간 (p<0.001)으로 확보했다. 셋째, 단일 테이블 시나리오의 실무적 중요성 — 위에 열거한 세 가지 — 은 본 연구의 외적 타당성을 오히려 강화한다.

한편 hook을 >= 1로 수정한 상태에서는 Exqutor의 또 다른 design constraint — hook 활성 시 outer query의 plan-tree 자체가 `Sample Scan` 노드로 교체 — 가 발견되었다. 이는 Exqutor의 hook이 단순 cardinality estimation만 수행하는 것이 아니라 plan execution 자체를 sample scan으로 격하시키는 동작을 한다는 의미이며, multi-table join에서는 outer query가 join 결과를 반환하므로 부분 영향에 그치지만 단일 테이블에서는 outer query 결과 자체가 sample 안 부분 카운트로 바뀌어 의미를 잃는다. 본 v4는 이 두 번째 finding도 motivation의 한 축으로 편입하며, 본선 측정에서 q_error 계산은 plan tree의 actual_rows가 아니라 hook이 set한 plan_rows (또는 elog로 서버 로그에 기록된 Estimated cardinality 값)로부터 직접 계산한다. 이는 plan replacement 부작용을 측정 단계에서 우회하는 방법론적 선택이며, Phase 6 Step 4의 native 측정 절차로 확립되었다.

네 가지 design constraint 중 나머지 두 가지 — q-error inf 발산 과 sample_size NaN 발산 — 은 Adaptive Sampling 의 update path가 단일 테이블 시나리오에서 수치적으로 불안정함을 보여주는 기술적 발견이며, 본 v4의 중간발표에서는 vector.update_sample_size = off GUC로 Adaptive update 경로를 차단한 채 sampling method 자체의 효과만 분리 측정하는 방식으로 회피한다. 이 회피는 Phase 4 / Phase 6의 측정에서 0 segfault로 검증되었다.

본 v4의 중간발표 슬라이드에서 네 가지 design constraint 중 어디까지를 drive하게 노출할지는 자문 결과에 따라 결정된다 (본 문서 §VII 참조). 현재 본 팀의 기본 결정은 첫째(Hook trigger 사각지대) + 둘째(plan replacement 부작용) 만 motivation의 새 첫 줄로 드러내고, 셋째 / 넷째 / 다섯째는 부록 또는 보고서에만 기록하는 것이다.

## III. 수정된 RQ 정의 (v4 본선)

본 v4의 RQ1/RQ2/RQ3은 v3의 큰 3단계 구조를 유지하면서 각 RQ의 측정 정의를 4/14 결과에 맞게 재정의한다.

### RQ1 — Motivation: Exqutor Adaptive Sampling의 단일 테이블 사각지대와 구조적 약점 finding

v3 원안 (H1): 거리 분포의 skewness가 클수록 Exqutor Adaptive Sampling의 Q-error가 증가한다. 특히 `|γ| > 1`에서 uniform 대비 2배 이상 악화.

v4 본선 정의: Exqutor의 Adaptive Sampling은 단일 테이블 vector range query 시나리오에서 다음 네 가지 구조적 약점을 가진다. (i) Hook trigger 사각지대 — `table_count > 2` 조건이 단일 테이블 query를 hook 경로에서 배제, (ii) Plan replacement 부작용 — hook 우회 시 outer query의 plan-tree 교체로 outer query 결과 의미 상실, (iii) Block sampling bias — `TABLESAMPLE SYSTEM`이 Bernoulli 대비 selectivity ≥ 0.05에서 median q-error를 3.8~9.1% 더 높임, (iv) Query feature 사전 식별 불가능성 — 거리 분포의 글로벌 4 지표 및 로컬 4 지표 모두 query별 q_error와 |Spearman ρ| < 0.2로 무관. 본 네 finding은 skew-aware sampling의 개선 여지가 어디에 있는지 정량적으로 좁혀주며, RQ2/RQ3의 측정 대상을 정의한다.

판단 기준 (v4): (i), (ii)는 직접 소스 검증 및 EXPLAIN ANALYZE 로그로 finding 확정 — 이미 달성. (iii)은 native Phase 4 측정에서 selectivity 4 구간 paired Wilcoxon p<0.001 — 이미 달성. (iv)는 Phase 1 + Phase 5 에서 8 지표 전수 검증 후 24 조합 모두 |ρ| < 0.2 — 이미 달성.

진행 상태: ~85%. 남은 작업은 **(a) 시각화 Stage 5b** (Figure 1~6, 4/16 목표)와 **(b) β 외적 타당성 확장** (Phase 7에서 sf10 8M 원본 재현 + sift 128d 확장, 4/15~16).

### RQ2 — Distribution-Aware: Data-side partition 기반 stratified sampling의 정량 효과

v3 원안 (H2): 분포를 알 때 strata(EW/EF/Neyman) × K(3/5/10/20)로 Q-error 50% 감소.

v4 본선 정의 (Pivot A + Pivot C 병합): 두 개의 직교적 sanitize를 직교 ablation matrix로 분리 측정한다.

Pivot A: vector.c L889의 TABLESAMPLE SYSTEM(%f)을 TABLESAMPLE BERNOULLI(%f)로 한 줄 교체. 이는 Exqutor의 block sampling bias를 제거해 fair baseline 을 구축하는 도구이며, 단독 기여보다는 Pivot C의 측정 단위로 분리된다. Phase 4에서 native 600 paired × 4 유의 구간 (p<0.001) 달성 — 이미 완주.

Pivot C: vector.c에 data-side k-means K=20 기반 stratified sampling 분기를 추가. partsupp_deep_10 의 1M subset에 stratum_id smallint 컬럼 + 인덱스를 미리 부여하고, vector.sampling_method = 'stratified' GUC 활성화 시 per-stratum ORDER BY random() LIMIT sample_size/K 형태의 SPI SQL로 층별 균등 sample을 추출해 HT (Horvitz-Thompson) 가중 카디널리티 추정식 est = Σ (n_i × cnt_i / s_i) 를 native에서 계산한다. Phase 6 Step 4에서 native 600 paired × 3 유의 구간 (s=0.050 p=0.0068, s=0.100 p=0.045, s=0.500 p=4.01e-05) 달성 — 이미 완주.

판단 기준 (v4): Phase 6 Step 4에서 Pivot C (KM20 native)가 Pivot A (BERNOULLI native) 대비 selectivity 3 구간 이상 paired Wilcoxon p < 0.05 우위 — **달성 (s=0.050, 0.100, 0.500)**. 최강 신호 s=0.500의 p=4.01e-05는 Phase 4~6 전체의 최강 통계적 유의.

진행 상태: ~30%. 남은 작업은 **(a) sf10 8M 원본 재현 (Phase 7-1, 4/15~16)**, **(b) sift 128d 외적 타당성 확장 (Phase 7-2, 4/15~16)**. 본 두 작업이 완료되면 중간발표 본선 RQ2는 3 구간 유의 + 2 dataset 외적 타당성으로 마무리되며, 최종발표에서 wiki 768d 확장 + Layer sweep + 10 seed × 500 query 전면 ablation으로 γ 확장한다.

### RQ3 — Distribution-Agnostic: 1D distance KDE quantile 기반 자동 층화

v3 원안 (H3): Pilot sample 기반 KDE로 분포를 추정한 후 층화. Pilot 1~5%에서 Q-error 30% 개선.

v4 본선 정의: query별 pilot sample (전체의 1% 수준)의 거리 값을 1D Gaussian KDE로 fit한 후, **quantile 경계**로 층화해 stratum을 자동 정의. 여기서 핵심 회피 경로는 **고차원 k-means 재학습을 하지 않는 것** — Phase 5의 negative result가 보여준 대로 query feature는 사전 식별 불가능하지만, 같은 query의 sample 된 거리 값 자체는 1D로 환원되므로 KDE가 안정적으로 동작한다. RQ2의 data-side KM20과 RQ3의 1D distance KDE는 직교적 접근 (RQ2는 데이터 자체의 partition, RQ3는 query 시점의 1D 거리 분포)이며, RQ3는 RQ2의 KM20을 대체하지 않고 RQ2가 부담하기 어려운 비용 (online k-means 재학습)을 회피하는 경량 대안을 제시한다.

판단 기준 (v4): (a) RQ3의 pilot 오버헤드 포함 총 비용이 RQ2 대비 20% 이내로 증가하면서, (b) selectivity 2 구간 이상에서 BERNOULLI 대비 paired Wilcoxon p < 0.05 우위 달성. 비용-정확도 곡선으로 시각화.

진행 상태: **0%**. 최종보고서 국면 (W7, 5/12~5/18)에서 구현 + 측정. 중간발표에는 진입하지 않는다 (자문 요청 (b) 에 해당).

## IV. 중간발표 (4/28) 본선 범위 — β 옵션 확정

중간발표의 RQ1/RQ2 완성 범위를 β 옵션 (sf10 8M + sift 128d 외적 타당성 1 구간 추가)으로 확정한다. γ 옵션 (wiki 768d + 전 선택도 6 구간) 은 최종발표로 이월한다. 본 범위 조정의 근거는 두 가지다. 첫째, 중간발표의 목적은 "RQ1 motivation 완성 + RQ2 본선 구현 성공 + 2 dataset 외적 타당성"까지의 내부/외부 타당성 baseline을 제시하는 것이며, 3 dataset × 6 선택도 × 10 seed × 500 query 전면 ablation은 γ 단계의 최종발표 목표이므로 중간발표 범위에는 과잉이다. 둘째, 서버 HDD 환경에서 ORDER BY random() LIMIT 19/20 의 per-stratum 비용이 BERN 대비 11배 더 높고, sf10 8M 전체에서 선택도 × seed × query를 풀 확장하면 예산이 기하급수적으로 증가한다. 본 β 옵션은 각 확장 축을 1 구간으로 좁혀 중간발표 데드라인 (4/28) 내에 안전하게 완료할 수 있도록 설계된다.

### IV.1 β 옵션 구체 범위

β 옵션은 중간발표 본선에 다음 4 축을 1 구간씩 추가한다.

sf10 8M native 재현 (partsupp_deep_10_phase7_8m_subset — 본 v4 §IV.2 참조): 선택도 s=0.500 1 구간, BERN + STRAT 2 mode, 100 query × 1 seed × 1 mode = 100 측정 × 2 mode = 200 측정. 예상 소요: BERN ~680초 + STRAT ~7300초 ≈ 2h 15m (HDD, 8M 규모). 본 실험의 목적은 Phase 6 Step 4 의 1M subset 결과가 8M 원본에서 재현되는지 (즉 subset 설계 자체가 bias를 만들지 않았는지)를 확인하는 내적 타당도 강화.

sift 128d 외적 타당성 확장 (customer_sift_10 기반 subset): 선택도 s=0.500 1 구간, BERN + STRAT 2 mode, 100 query × 1 seed × 1 mode = 100 측정 × 2 mode = 200 측정. sift 데이터셋은 pgvector 커뮤니티의 표준 benchmark 중 하나이며, 128d는 96d DEEP과 다른 차원 영역을 커버한다. 본 실험의 목적은 Pivot C의 KM20 층화 효과가 96d DEEP의 특정 데이터 특성에 국한되지 않고 128d SIFT에서도 재현되는지 외적 타당성 확인.

기존 1M subset × KM20 native 측정 (Phase 6 Step 4, 이미 완주): 본 v4는 이 결과를 중간발표 본선의 내적 타당도 baseline으로 그대로 유지. selectivity 6 구간, BERN + STRAT 2 mode, 100 query × 1 seed, p=4.01e-05 (s=0.500) 최강 신호.

시각화 Stage 5b (Figure 1~6, 4/16 목표): Phase 4 SYSTEM vs BERNOULLI paired scatter (Figure 1), Phase 6 Step 4 KM20 native s=0.500 boxplot (Figure 2), Phase 6 Step 3' 4 mode 비교 (Figure 3), Phase 7 sf10 8M + sift 128d heatmap (Figure 4), Python vs Native 일치성 표 (Figure 5), Phase 5 local skew 24 조합 ρ heatmap (Figure 6, negative result 시각화).

### IV.2 안전 경로 — 옵션 B 채택

4/14 세션에서 두 가지 경로가 검토되었다. (A) 원본 partsupp_deep_10 8M 테이블에 stratum_id smallint 컬럼을 직접 추가하고 1M UPDATE를 8M UPDATE로 확장, (B) partsupp_deep_10_phase7_8m_subset 이라는 별도 테이블을 CREATE TABLE AS SELECT ... FROM partsupp_deep_10 로 복사한 후 복사본에만 stratum_id를 부여. 본 v4는 옵션 B를 채택 한다.

옵션 B의 근거는 세 가지다. 첫째, 원본 partsupp_deep_10 은 다른 팀/사용자가 사용할 가능성이 있는 공유 자산이며, ALTER TABLE ADD COLUMN + 8M UPDATE는 원본에 되돌릴 수 없는 변경을 남긴다. 둘째, Phase 6 Step 4의 1M subset 패턴 (partsupp_deep_10_subset_1m 별도 테이블) 이 이미 동일 원리로 구축되어 있어, 본 β 확장은 그 패턴의 직접 확장이다 — 설계 일관성. 셋째, 8M subset은 약 4 GB + 16 MB stratum + 수 MB 인덱스 = 대략 4.1 GB로, 서버 HDD 여유 (2 TB)에 충분히 수용 가능.

옵션 B의 실행 SQL 골격은 다음과 같다.

-- 1. 원본 복사 (stratum_id 0 placeholder)
CREATE TABLE partsupp_deep_10_phase7_8m_subset AS
SELECT ps_partkey, ps_suppkey, ps_embedding, 0::smallint AS stratum_id
FROM partsupp_deep_10;

-- 2. 인덱스 (선택도 실험 전용, HNSW는 생성 않음 — Sampling 경로 강제)
CREATE INDEX idx_phase7_8m_stratum
  ON partsupp_deep_10_phase7_8m_subset (stratum_id);

-- 3. KM20 centroid 재학습 (8M 전체에 대해 numpy mini-batch k-means, seed=42)
--    + stratum_id UPDATE (8M rows, 예상 150~200초)
--    스크립트: experiments/code/rq1/phase7_sf10_8m.py (본 v4 §V.1)

-- 4. VACUUM ANALYZE
VACUUM ANALYZE partsupp_deep_10_phase7_8m_subset;

-- 5. 측정 (BERN + STRAT s=0.500 × 100 query)
--    스크립트: experiments/code/rq1/phase7_sf10_8m.py 의 measure 부분

### IV.3 sift 128d 경로

customer_sift_10 은 현재 HNSW 인덱스 (c_sift_hnsw 추정)를 가지고 있어, Sampling 경로 강제를 위해서는 HNSW 인덱스가 없는 subset 을 별도로 생성해야 한다. 본 v4는 customer_sift_10_phase7_noidx_subset 이라는 이름으로 CREATE TABLE ... AS SELECT 경로를 따른다. KM20 centroid는 128d 공간에서 재학습되며, numpy mini-batch k-means의 성능은 차원에 무관하므로 0.5~1초 내 완주 예상.

## V. 실험 파이프라인 확정 (Phase 7 β 단계)

본 §V는 4/15~16 에 조현빈이 서버에서 실행할 실험 파이프라인 세 가지를 정의한다. 로컬에서 스크립트 작성 → git push → 서버 rsync → tmux 실행 경로로 진행한다.

### V.1 Phase 7-1: `phase7_sf10_8m.py`

목적: Phase 6 Step 4 의 1M KM20 native 결과를 8M 원본에서 재현. 내적 타당도 강화.

입력: `partsupp_deep_10` (서버 Exqutor PG 55436, 8M rows, HNSW 없음), `query_pool.parquet` (100 query), `query_selectivity.parquet` (600 row, 단 s=0.500 1 구간만 사용).

동작 단계:

partsupp_deep_10_phase7_8m_subset 이 존재하면 재사용, 없으면 CREATE TABLE AS 로 8M 복사 (stratum_id 0 placeholder, 예상 5~8분).

서버 partsupp_deep_10_phase7_8m_subset 의 ps_embedding 8M × 96 float 을 numpy array 로 로드 (약 3 GB 메모리 — 서버 64GB RAM 충분).

phase6_layer_compare.build_layer_kmeans (seed=42, K=20) 을 8M 에 대해 재호출. 새 centroid 20 × 96 + 8M stratum_id 를 얻음. Phase 6 Step 3' 의 1M 결과와는 centroid 가 다를 것이나, 이는 데이터가 달라졌기 때문이며 정상.

stratum_id CSV export → COPY ... FROM stdin 으로 8M UPDATE (예상 150~200초, 1M 대비 선형 확장).

CREATE INDEX idx_phase7_8m_stratum ON ... (stratum_id); VACUUM ANALYZE.

측정: phase6_strat_native.py 의 측정 loop 를 s=0.500 1 구간 × 100 query × 2 mode (BERN, STRAT) 로 실행. 옵션 --table partsupp_deep_10_phase7_8m_subset, --selectivity-filter 0.5, --n-queries 100.

산출물: cache/rq1/phase7_8m_bern.parquet, cache/rq1/phase7_8m_strat.parquet, phase7_8m_paired.json.

예상 시간 (HDD):

복사 5~8분 + k-means + UPDATE + index 10~15분 = 사전 준비 ~20분

BERN 측정 (100 query × s=0.500, sample_size=385, 8M 스캔 일부): ~7분/query × 100 query ÷ 60 = 서버 HDD 병목에 따라 30분~2시간. 실제로는 sample_size 385 추출만 하므로 query 당 0.5~1초 수준 예상, 100 query ≈ 50~100초.

STRAT 측정 (100 query × s=0.500 × per-stratum ORDER BY random() LIMIT 20): Phase 6 의 1M BERN 대비 STRAT 11배 느렸음 (83초 → 908초). 8M × s=0.500 STRAT 은 sample_size  8 = 3080 per stratum, 즉 stratum 당 154 row, 이를 8M 에서 ORDER BY random() 으로 추출 → query 당 5~15초. 100 query ≈ 8~25분.

총 예상 1시간 30분 ~ 2시간 (준비 + 측정).

성공 기준: s=0.500 에서 STRAT 가 BERN 대비 median q_error −1% 이상 (Phase 6 Step 4 의 −1.81% 재현 허용 범위). paired Wilcoxon p < 0.05 가 이상적이나, p<0.15 선에 들어오면 β 달성으로 판단. Phase 6 Step 4 에서 100/100 paired 가 확보된 것을 감안하면 재현성 높음.

### V.2 Phase 7-2: `phase7_sift_128d.py`

목적: Pivot C의 KM20 층화 효과가 128d sift 데이터에서도 재현되는지 외적 타당성 확인.

입력: `customer_sift_10` (서버 Exqutor PG 55436, 약 1M rows, c_embedding 128d, HNSW 존재). 본 실험을 위해 `customer_sift_10_phase7_noidx_subset` 을 `CREATE TABLE AS SELECT` 로 생성 (HNSW 없음).

동작 단계:

customer_sift_10_phase7_noidx_subset 복사 + stratum_id 컬럼 부여 (Phase 7-1 과 동일 패턴).

128d 에서 numpy mini-batch k-means K=20 재학습 (seed=42). 128d 에서는 isotropic 성향이 96d 보다 약할 가능성 — 본 실험 자체가 검증.

query_pool 도 sift 용으로 새로 생성. 100 query × distance threshold 6 구간 (나중을 위해 준비하되 본 Phase 7-2 는 s=0.500 만 측정). CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector 확인 후 distinct ON (c_custkey) 10000 row 를 subset 으로, 100 query 를 random pick. distance threshold 는 sift 의 거리 분포에서 quantile 0.5 위치로 결정.

측정: BERN + STRAT × 100 query × s=0.500.

산출물: cache/rq1/phase7_sift_bern.parquet, cache/rq1/phase7_sift_strat.parquet, phase7_sift_paired.json, cache/rq1/query_pool_sift.parquet, cache/rq1/query_selectivity_sift.parquet.

예상 시간:

복사 + k-means + UPDATE + index + query_pool 생성: ~25분 (128d 가 96d 보다 약간 느림)

측정 BERN 100 query: ~1분, STRAT 100 query: ~12분

총 예상 45분 ~ 1시간

성공 기준: Phase 7-1 과 동일 — s=0.500 에서 STRAT 가 BERN 대비 −1% 이상, p < 0.15.

### V.3 Phase 7-3: `phase_viz_stage5b.py`

목적: Phase 4 / Phase 6 Step 3' / Phase 6 Step 4 / Phase 7 의 결과를 시각화해 중간발표 슬라이드 + 이메일 첨부용 figure 6종을 생성.

입력: `experiments/results/rq1_motivation/` 하의 parquet 전체.

동작 단계:

Figure 1: Phase 4 SYSTEM vs BERNOULLI paired scatter (6 selectivity grid), 축 BERN q_error / SYS q_error, 대각선 y=x, 유의 구간은 색 강조. 출처: phase4_system.parquet + phase4_bernoulli.parquet.

Figure 2: Phase 6 Step 4 KM20 native s=0.500 box (BERN vs STRAT), 100 query 분포, median/p25/p75/p95 overlay. 출처: phase6_bern_native_v2.parquet + phase6_strat_km20_native.parquet, s=0.500 filter.

Figure 3: Phase 6 Step 3' 4 mode 비교 (bernoulli/pca_decile/km10/km20), 6 selectivity × 4 mode grouped box 또는 faceted line plot of paired diff%. 출처: phase6_layer_compare_runs.parquet.

Figure 4: Phase 7 sf10 8M + sift 128d heatmap (축: mode × dataset, 색: median q_error, 주석: p-value). 출처: Phase 7 완료 후 생성 (현 시점 placeholder).

Figure 5: Python vs Native 일치성 표 형태의 figure — phase6_native_paired.json + summary.md §IX.4 의 6 구간 비교 표.

Figure 6: Phase 5 local skew 24 조합 Spearman ρ heatmap (negative result 시각화). 출처: phase5_local_skew_spearman.json.

산출물: `experiments/figures/rq1_motivation/figure_1_phase4_scatter.png`, ... `figure_6_phase5_heatmap.png`. DPI 200 (PPT 삽입용), Apple SD Gothic Neo 폰트 (한글 라벨 대비), matplotlib 기본 + seaborn 구문 최소화.

예상 시간: 20분 (Phase 7 완료 대기 제외, Phase 7 완료 후 Figure 4 만 재생성).

### V.4 실행 순서 + 검증 포인트

Step 0. git pull (서버) + Phase 4/6 산출물 확인
Step 1. phase7_sf10_8m.py --dry-run (서버 리소스 확인, 복사 용량 예측)
Step 2. phase7_sf10_8m.py (bash tmux 세션 내 실행, 2시간 예산)
Step 3. phase7_sift_128d.py (bash 세션 별도 또는 Phase 7-1 완료 후)
Step 4. phase_viz_stage5b.py (로컬 실행, parquet rsync 후)
Step 5. 결과 검증: phase7_*_paired.json 의 median diff% + p-value
Step 6. 자문 이메일 Phase 7 수치 업데이트 → 조현빈 발송

각 Step 종료 직후 `vector.c` 의 md5 + `vector.so` 의 md5 가 Phase 6 Step 4 시점 (cee043e2 / 4c947fc8) 과 일치 하는지 확인. 변경되었다면 서버 빌드 상태 이상 또는 다른 세션의 수정 — 즉시 중단 + 확인.

## VI. 최종발표 (5/27) 로드맵 — W5 ~ W8

본 §VI 는 중간발표 이후 4/28 ~ 5/25 의 4 주를 W5 ~ W8 로 분할해 최종발표 본선 범위를 정의한다. γ 단계 확장 + RQ3 구현 + 최종보고서 작성이 핵심.

### VI.1 W5 (4/28 ~ 5/4): 최적화 + Layer sweep + wiki 768d 검증

STRAT 속도 최적화 (1 day): 현재 per-stratum ORDER BY random() LIMIT 의 908초/600 query 를 per-stratum TABLESAMPLE BERNOULLI(ratio_i) 로 교체. sample size 가 부정확해지지만 median q_error 영향은 미미할 것으로 예상. 목표: BERN 대비 11배 → 2배 이내. 검증: Phase 6 Step 4 의 3 유의 구간 재현.

Layer sweep (1 day): KM20 이외의 layer 후보 4 종 — (a) KM30 / KM40 / KM50, (b) random projection 기반 층, (c) multi-layer PCA (Python counterfactual only), (d) k-means on half precision (float16) — 의 selectivity 3 구간 기준 paired Wilcoxon 비교. 목표: KM20 유지 또는 전환 결정. 1M subset × 5 seed 로 제한.

wiki 768d k-means 사전 검증 (0.5 day): part_wiki_10 (768d) 에서 KM20 이 empty cluster 없이 학습되는지, 학습 시간이 어떻게 증가하는지 측정. empty cluster 발생 시 fall-back: PCA 96d 축소 후 KM20 경로.

sift 128d 전면 6 sel × 3 mode native (1 day): β 에서 확보한 sift subset 을 6 selectivity 전 구간으로 확장. 500 query 로 상승.

### VI.2 W6 (5/5 ~ 5/11): 3 dataset × 3 mode × 6 sel × 10 seed × 500 query 전면 ablation

본 주차의 핵심 결과물은 최종보고서의 main result table. 예산 계산: 3 dataset × 3 mode × 6 sel × 10 seed × 500 query = 270,000 측정. query 당 평균 1~2초 (HDD, STRAT 포함) = 270,000 ~ 540,000 초 = 75 ~ 150 시간. 서버 24시간 점유 불가 — W5 의 per-stratum BERNOULLI 최적화 (11배 → 2배) 가 전제. 최적화 적용 시 총 예산 ~25 시간. 주말 분할 + 주중 야간 실행으로 수용 가능.

본 ablation 는 다음 축을 가진다.

| 축 | 값 |
| --- | --- |
| dataset | deep 96d / sift 128d / wiki 768d (wiki 는 W5 검증 통과 시, 실패 시 PCA 96d fallback) |
| mode | bernoulli / stratified_km20 / (선택) stratified_km_optimized |
| selectivity | 0.001, 0.010, 0.050, 0.100, 0.300, 0.500 (6 구간) |
| seed | 10 (Phase 6 의 5 → 10 으로 확대) |
| query | 500 (Phase 6 의 100 → 500 으로 확대, p-value 신뢰도 강화) |

결과 분석 + 시각화 1 차는 본 주차 말 착수.

### VI.3 W7 (5/12 ~ 5/18): RQ3 KDE-pilot Native 구현 + pilot sensitivity

RQ3 KDE-pilot Python counterfactual 구현 (2 day): scipy.stats.gaussian_kde 기반, pilot 500 row (전체의 0.05%), pilot의 distance 값 분위 경계로 6 stratum 정의. 본 Python 구현은 RQ2 의 KM20 counterfactual 과 같은 estimator 로직을 재사용해 동치성 확인 후 Native 로 포팅.

RQ3 Native 구현 (2 day): vector.c 에 sampling_method=kde_pilot 분기 추가 (+200 줄 예상). per-query pilot 추출 → SPI 로 1D KDE 를 PL/pgSQL 또는 C 함수로 평가 → quantile 경계 도출 → main sample 을 경계 위에서 층화 → HT 공식으로 추정. 구현 리스크는 pilot 추출의 random() 재시드 및 경계 계산의 수치 안정성.

pilot 크기 sensitivity (1 day): pilot 0.5% / 1% / 2% / 5% 에서 최종 q_error 비교.

비용-정확도 곡선 (1 day): pilot overhead (추출 + KDE + 경계) 를 포함한 총 sampling cost 대비 q_error 곡선. RQ2 의 KM20 (사전 학습된 stratum 사용, overhead 0)과 직접 비교.

### VI.4 W8 (5/19 ~ 5/25): 최종보고서 + 포스터 + 전시회

최종보고서 Section 1~9 (3 day): 본 v4 의 §II ~ §VII 을 직접 확장. 본 v4 는 최종보고서의 약 50% 분량을 선행 커버하며, W8 에는 실험 결과표 + 시각화 + 해석 + related work + 결론이 추가됨.

포스터 제작 (1 day): templates/samples/포스터/ 참조. KM20 의 s=0.500 p=4.01e-05 를 hero figure 로 배치.

전시회 데모 스크립트 (1 day): 관람자에게 Exqutor vs 본 연구의 q_error 차이를 3~5 query 로 실시간 시연하는 대화형 스크립트. pgvector 기본 인스턴스 + BERN + STRAT 세 경로를 준비.

리허설 + 피드백 (1 day): 팀 내부 2 회.

### VI.5 리스크 대응 (3종)

본 v4 의 로드맵은 다음 3 종 리스크에 대해 구체 대응 경로를 가진다.

R1. 측정 시간 폭발. W6 ablation 의 총 예산 25 시간은 per-stratum BERNOULLI 최적화 (W5) 가 전제. 최적화가 실패하면 11배 비용 → 275 시간 → 500 query → 200 query 축소 + 10 seed → 5 seed 축소로 재조정. 축소 적용 시 약 50 시간 → 주말 + 주중 야간 분할.

R2. wiki 768d k-means 재학습 실패. empty cluster 발생 또는 학습 시간 > 10 분 시 fall-back: (a) PCA 96d 축소 후 KM20, 또는 (b) wiki 전체 대신 100K subset 사용. 최악의 경우 wiki 제외하고 deep + sift 2 dataset 으로 후퇴.

R3. RQ3 KDE Native 구현 고차원 문제. 본 v4 의 핵심 회피 경로는 k-means 재학습 없이 1D distance KDE 를 quantile 경계로 활용 하는 것 — 고차원 문제 자체를 우회. scipy.stats.gaussian_kde 는 1D 에서 매우 안정적이며, quantile 경계는 KDE 의 inverse CDF 로 직접 계산 가능. 본 경로가 실패하면 histogram 기반 단순 층화 로 degrade.

## VII. 자문 요청 항목 (4/15 이메일 발송)

본 v4 는 멘토 자문을 이메일 형태로 요청한다 (미팅 일정 조율 불필요). 자문 요청의 세 항목은 direction_pivot_rationale.md §6 의 6 항목을 본 v4 의 우선순위에 맞춰 3 항목으로 압축한 것이다.

자문 요청 (a) — 시나리오 전환의 학술적 정당성. v3 의 multi-table join 시나리오가 v4 의 단일 테이블 vector range query 사각지대로 전환된 것이 학술적으로 정당한지. 본 §II 의 네 가지 design constraint 가 전환의 충분 근거인지. 본 팀의 입장은 충분 근거이며 동시에 새 학술적 빈자리. 자문 결과에 따라 본 v4 §II 의 narrative 톤이 조정될 수 있다.

자문 요청 (b) — Pivot A + Pivot C 병합의 기여 정당성. Pivot A (BERNOULLI 한 줄 교체) 가 Pivot C (KM20 stratified) 와 병합된 것이 v3 합의 본선과 별개로 정당한 기여인지, 아니면 기여 인플레이션 으로 보일 위험이 있는지. 본 팀의 입장은 Pivot A 는 fair baseline 구축 도구이며 동시에 sampling method ablation 의 단독 단위로 학술적 가치 보유. Pivot A 만 단독으로는 한 줄 변경이지만 Pivot C 와 결합한 ablation matrix 의 일부로서 정당.

자문 요청 (c) — 중간발표 슬라이드의 design constraint 노출 수위. 본 v4 §II 에서 Motivation 의 새 첫 줄로 격상된 두 design constraint (Hook trigger 사각지대 + plan replacement 부작용) 외에, 다른 세 가지 (q_error inf / sample_size NaN / Adaptive update SIGSEGV) 를 중간발표 슬라이드에 어느 수준으로 드러낼지. 본 팀의 세 후보는 (a) 첫째·둘째만 (motivation 강화 목적, 슬라이드 1~2 장, 기술적 발견은 부록/보고서) — 기본 결정, (b) 네 가지 모두 (정직한 보고 목적, 슬라이드 3~4 장), (c) 첫째만 (시간 제약 고려, 슬라이드 1 장). 자문 결과에 따라 확정.

본 세 자문 요청은 자문 이메일 본문 (submission/속도는벡터_자문이메일_20260415.md) 에서 구체화된다. 자문 회신이 도착한 후 본 v4 § II / §VII 이 v4.1 로 미세 조정될 수 있으며, 조정은 commit 로 이력 보존된다.

## VIII. 예상 기여 (최종)

본 v4 의 예상 기여는 v3 의 네 가지를 두 단계 (finding 제시 + 개입 측정) 로 재조직한 결과다.

기여 1 — Exqutor 의 단일 테이블 vector range query 사각지대 finding. 본 연구는 Exqutor 의 vector.c 소스 검증과 EXPLAIN ANALYZE 로그 분석을 통해 Adaptive Sampling hook 이 multi-table only 로 trigger 되는 design constraint 와, 단일 테이블 시나리오에서 plan-tree 가 Sample Scan 으로 교체되어 outer query 정확성이 깨지는 부작용을 정량 드러낸다. 이 두 finding 은 Exqutor 원논문 본문에 명시되지 않은 사실이며, 본 팀의 실험 (Phase 3) 이 처음 확인한 내용이다.

기여 2 — Query feature 사전 식별 불가능성의 전수 검증. 본 연구는 96d DEEP 1M subset 의 100 query 에 대해 query-side feature 8 지표 (글로벌 4 + 로컬 4) 를 전수 계산하고, q_error 와의 Spearman 상관이 24 조합 모두 |ρ| < 0.2 임을 확인해 query-conditional layer 정의가 고차원 vector dataset 에서 사전 식별 불가능 함을 정량 입증한다. 이 부정 결과는 향후 vector DB 의 카디널리티 추정 연구에서 query-side feature 기반 stratified sampling 을 시도하기 전에 본 결과를 우회할 대안적 접근을 설계해야 함을 시사한다.

기여 3 — Block sampling bias 의 native 정량 검증과 한 줄 교체 해결. 본 연구는 Exqutor 가 사용하는 TABLESAMPLE SYSTEM 이 Bernoulli 대비 selectivity ≥ 0.05 에서 median q_error 를 3.8~9.1% 높인다는 것을 600 paired 관측으로 확인하고, vector.c L889 한 줄 교체로 이 bias 를 제거한다. Phase 4 의 native 측정에서 4 selectivity 구간에서 paired Wilcoxon p < 0.001 로 Pivot A 의 효과가 확인되었다.

기여 4 — Data-side k-means K=20 기반 stratified sampling 의 native 구현과 정량 효과. 본 연구는 vector.c 에 +228 줄의 stratified sampling 분기를 추가하고, 1M subset 에 stratum_id 컬럼 + 인덱스를 부여해 per-stratum ORDER BY random() LIMIT + HT 가중 카디널리티 추정을 native 로 구현한다. Phase 6 Step 4 의 native 측정에서 3 selectivity 구간에서 paired Wilcoxon p < 0.05 로 BERNOULLI 대비 우위임이 확인되었고, 최강 신호는 s=0.500 에서 p=4.01e-05 로 Phase 4~6 전체의 최강 통계적 유의이다. 본 기여는 v3 의 원 가설 (H2) 을 native 경로 위에서 처음으로 실제 구현해 측정한 결과이며, Python counterfactual 과의 직접 일치성 검증 (summary.md §IX.4) 도 함께 확보되었다.

기여 5 (최종발표 단계) — Distribution-agnostic KDE-pilot 의 경량 구현과 비용-정확도 trade-off. 최종보고서 국면에서 RQ3 의 KDE-pilot 을 1D distance KDE + quantile 경계로 구현해 고차원 k-means 재학습을 회피하는 경량 대안을 제시한다. pilot 오버헤드 포함 총 비용 대비 q_error 곡선으로 RQ2 의 KM20 (사전 학습) 과 직접 비교한다.

## IX. 일정표 (확정)

| 주차 | 기간 | 핵심 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 4/4~4/11 | 환경 수령 + 세팅 | Exqutor PG 55435/55436 기동 |
| W2 | 4/11~4/14 | RQ1 Phase 1~6 Step 4 실행 | Phase 4 paired p<0.001, Phase 6 s=0.500 p=4.01e-05 |
| **W3** | **4/15~4/22** | **RQ1 시각화 + RQ2 β (sf10 + sift 128d) + 자문 이메일** | Phase 7 parquet + Figures 1~6 + 자문 회신 |
| W4 | 4/22~4/28 | 팀 리뷰 + 리허설 + **중간발표 + 중간보고서** | 발표 slide, 보고서 v1 |
| **W5** | **4/28~5/4** | STRAT 최적화 + Layer sweep + wiki 검증 + sift 전면 | per-stratum BERN 최적화 검증, KM20 유지/전환 결정 |
| W6 | 5/5~5/11 | 3 dataset × 3 mode × 6 sel × 10 seed × 500 query 전면 ablation | main result table, 초기 시각화 |
| W7 | 5/12~5/18 | RQ3 KDE-pilot 구현 + sensitivity + 비용-정확도 곡선 | RQ3 parquet, Python/Native 일치성 |
| W8 | 5/19~5/25 | 최종보고서 + 포스터 + 전시회 데모 + 리허설 | 최종보고서 v1, 포스터, 데모 스크립트 |
| — | 5/27~5/29 | **최종발표 + 전시회 마감** | 발표 자료 |
| — | 6/5 | **전시회** | 포스터/데모 |
| — | 6/11 | **최종보고서 제출** | 최종보고서 최종 |

## X. 본 설계안과 v3 / 직전 결정의 매핑 요약

본 v4 는 v3 (4/3, plans/연구 설계안_20260403_162818.md) 를 그대로 보존한 채, 4/14 세션에서 확정된 결정 ( Pivot A+C 병합, 4 design constraint, β 옵션, 자문 미팅 → 이메일 전환) 을 반영한 결과다. v3 와 본 v4 의 차이는 다음 표로 요약된다.

| 항목 | v3 (4/3) | v4 (4/15) |
| --- | --- | --- |
| 본선 시나리오 | multi-table join + vector range filter | **단일 테이블 vector range query 사각지대** |
| RQ1 판단 기준 | ` | γ |
| RQ2 Layer 정의 | 글로벌 skewness 지표 기반 (EW/EF/Neyman × K) | **Data-side k-means K=20 partition** |
| RQ2 Sanitize | (stratified sampling 단독) | **Pivot A (BERNOULLI 한 줄) + Pivot C (KM20 stratified) 직교 ablation** |
| RQ3 방법 | KDE-pilot (분포 추정 후 층화) | **1D distance KDE + quantile 경계 (고차원 k-means 재학습 회피)** |
| 중간발표 범위 | RQ1 Motivation + RQ2 일부 | **RQ1 Motivation 85% + RQ2 β (sf10 + sift 128d 외적 타당성)** |
| 최종발표 범위 | RQ2 + RQ3 전면 | **3 dataset × 3 mode × 6 sel × 10 seed × 500 query 전면 ablation + RQ3 KDE-pilot** |
| 자문 형태 | 미팅 | **이메일 (직접 또는 단톡 공유)** |

v3 의 RQ 3 개 와 큰 3 단계 구조 (베이스라인 → Aware → Agnostic) 는 v4 에서도 그대로 유지되며, 각 단계의 측정 정의만 4/14 결과 위에서 정교화된 것이 본 v4 의 본질이다. 본 v4 의 어떤 결정도 v3 를 폐기하지 않으며, 모든 수정은 데이터 위의 정교화 로 정당화된다.

## XI. 본 문서의 위치와 다음 갱신

본 v4 는 중간보고서 (4/28) Section 3 ~ 5 의 1 차 초안 역할을 겸한다. 자문 이메일 회신 (4/15~4/17 예상) 후 § II / §VII 이 미세 조정되면 본 문서는 v4.1 로 별도 commit 되며, 중간보고서 본문 작성 시 본 v4 (또는 v4.1) 의 해당 섹션을 직접 인용 · 확장한다. 최종보고서 (6/11) Section 3 ~ 7 은 본 v4 §II / §III / §VI / §VIII 을 각각 확장한 형태로 W8 에 작성된다.

본 v4 의 수치는 Phase 6 Step 4 (4/14 22:00 KST) 시점 기준이며, Phase 7 (sf10 8M + sift 128d) 완료 후 § IV / § VIII 의 결과 서술이 업데이트된다. Phase 7 완료는 4/16 예정.