# Exqutor 기반 캡스톤 연구 방향 설계안

작성일: 2026-04-03 (교수님 미팅 후 전면 개편)

목적: 새 연구 방향(Skew-Aware Sampling) 구체화 → 중간보고서·최종보고서의 근거 자료

버전: v3 — 4/3 교수님 미팅 피드백 반영, Cascade 방향 폐기 후 Sampling 방향 전환

배경: Exqutor의 Adaptive Sampling이 skewed 거리 분포에서 정확도가 떨어지는 문제를 공략

이전 설계안: plans/연구_설계안_20260330_145513.md (Cascade 방향, 폐기)

## I. 출발점 — Exqutor의 Adaptive Sampling과 남겨진 문제

Exqutor(arXiv:2512.09695v2)는 벡터 증강 분석 쿼리(VAQ)에서 카디널리티 오추정 문제를 해결했다. pgvector는 벡터 조건의 선택도를 33.3%로 고정 추정하고, VBASE는 50%, DuckDB는 100%로 추정하는데, 실제 선택도는 0.001%~90%까지 다양하므로 옵티마이저가 잘못된 실행 계획을 선택하게 된다. Exqutor는 두 가지 해법을 제시했다.

ECQO: HNSW 인덱스가 있을 때, range query를 실행해 1~2ms 안에 정확한 카디널리티를 획득

Adaptive Sampling: 인덱스가 없을 때, 모멘텀 기반 동적 샘플링으로 카디널리티를 근사

그 결과 pgvector에서 최대 1,000배, VBASE에서 10,000배, DuckDB에서 1.5~37배 성능 향상을 달성했다.

### Adaptive Sampling의 암묵적 가정

Exqutor의 adaptive sampling은 [81] Lipton et al.(SIGMOD 1990)의 적응적 샘플링 이론에 기반한다. 초기 소규모 샘플에서 시작해, 추정값의 변화가 수렴할 때까지 샘플 크기를 점진적으로 늘리는 방식이다. 이 접근에는 암묵적 가정이 있다: 무작위 샘플이 전체 데이터의 거리 분포를 대표한다는 것.

거리 분포가 균일(uniform)하거나 대칭(symmetric)에 가까우면 이 가정이 성립하지만, skewed 분포에서는 무작위 샘플이 밀도가 높은 영역에 편중되어 tail 영역의 카디널리티를 과소 또는 과대 추정한다.

예를 들어 right-skewed 거리 분포(대다수의 벡터가 query와 가깝고, 소수만 먼 경우)에서 dist < D(D가 큰 값) 조건의 카디널리티를 추정할 때, 무작위 샘플은 가까운 벡터 위주로 뽑히므로 "거의 전부 만족"이라 추정하지만 실제로는 먼 벡터의 비율이 무시할 수 없을 수 있다. 반대로 left-skewed(대다수가 멀고 소수만 가까운) 분포에서 엄격한 조건(dist < D, D가 작은 값)의 카디널리티는 과소추정된다.

### 논문이 다루지 않은 영역

Exqutor 논문 Section 6.8에서 "고차원 공간에서 샘플링 오버헤드 증가"를 한계로 인정했지만, 분포 형태(skewness)에 따른 추정 정확도 변화는 분석하지 않았다. 논문의 벤치마크(TPC-H/DS 확장)가 비교적 고른 분포의 데이터셋에서 수행되었기 때문에, skewed 환경에서의 성능은 미검증 상태다. 또한 라틴 하이퍼큐브 샘플링(LHS)과 같은 대안적 샘플링 기법은 구현 복잡도를 이유로 고려하지 않았다.

## II. 핵심 연구 질문

"벡터 거리 분포가 skewed인 환경에서, Exqutor의 무작위 적응적 샘플링 대비 분포 특성을 고려한 샘플링 전략이 카디널리티 추정 정확도를 유의미하게 개선할 수 있는가?"

### 하위 연구 질문 (3개 — 실험 단계와 1:1 대응)

RQ1 (Motivation 검증): Exqutor의 adaptive sampling은 거리 분포의 skewness에 따라 추정 정확도가 얼마나 달라지는가?

가설 H1: skewness가 클수록 Q-error가 증가한다. 특히 |skewness| > 1인 분포에서 Q-error가 uniform 대비 2배 이상 악화.

맞을 때: 개선의 필요성 확인 → RQ2, RQ3 진행

틀릴 때: Exqutor가 이미 충분히 robust → skew의 정의를 더 극단적으로 확장하거나, 특정 선택도 구간에서만 나타나는 취약점 탐색

RQ2 (Distribution-Aware): 거리 분포의 형태를 알고 있을 때, 층화 샘플링(stratified sampling)이 무작위 적응적 샘플링보다 카디널리티 추정 정확도를 얼마나 개선하는가?

가설 H2: 분포에 맞게 strata를 설정하면 Q-error가 무작위 대비 50% 이상 감소. skew가 심할수록 개선 폭이 큼.

맞을 때: distribution-aware 전략의 유효성 확인 → 실용적 의미 논의

틀릴 때: strata 경계 설정 전략을 재조정, 또는 importance sampling으로 전환

RQ3 (Distribution-Agnostic): 거리 분포를 모르는 상황에서, pilot sample 기반 자동 층화(KDE-pilot stratification)가 무작위 적응적 샘플링보다 정확한가?

가설 H3: 소규모 pilot(전체의 1~5%)으로 분포를 추정한 후 층화하면, 순수 무작위 대비 Q-error가 30% 이상 개선. pilot 오버헤드를 포함해도 총 샘플링 비용 증가가 20% 미만.

맞을 때: 사전 정보 없이도 skew-robust한 추정 가능 → 실무 적용 가능성

틀릴 때: pilot 자체가 skew에 취약 → pilot 크기 확대 또는 다른 agnostic 기법(QMC, LHS) 탐색

### RQ 간 관계

RQ1에서 문제 존재가 확인되면 → RQ2(이론적 상한: 분포를 알 때)와 RQ3(현실적 해법: 분포를 모를 때)를 순차 진행한다. 이 구조가 교수님의 2 트랙(aware/agnostic)과 정확히 대응된다.

## III. 연구 방향 — 3단계 실험 구조

### 1단계: Motivation 실험 (RQ1)

목적: Exqutor의 adaptive sampling이 skewed 분포에서 실제로 정확도가 떨어지는지 정량적으로 확인.

방법:

(a) 거리 분포 프로파일링

석사분이 제공할 실제 데이터셋에서 다양한 query vector를 N개(50~100개) 무작위 추출. 각 query에 대해:

전체 데이터와의 거리를 계산하여 거리 분포 도출

Fisher's skewness coefficient(γ) 측정

분포 시각화 (히스토그램 + KDE)

(b) Exqutor 방식 카디널리티 추정

동일 query에 대해 Exqutor의 모멘텀 기반 무작위 adaptive sampling으로 카디널리티 추정. 선택도 구간별 분리 측정:

선택도 구간: 0.1%, 1%, 5%, 10%, 30%, 50%

실제 카디널리티(full scan)와 비교하여 Q-error 산출

Q-error = max(estimated/actual, actual/estimated)

(c) 핵심 산출물

Skewness vs Q-error 산점도 — 논문의 핵심 Figure. skew가 클수록 Q-error가 높아지는 경향을 시각화

분포 유형별 Q-error 박스플롯 — query들을 skewness 구간(|γ| < 0.5, 0.5~1, 1~2, 2+)으로 그룹핑

선택도별 Q-error 히트맵 — skewness × 선택도 2차원에서 취약 구간 식별

판단 기준: skewness |γ| > 1인 query 그룹의 평균 Q-error가 |γ| < 0.5인 그룹 대비 2배 이상이면 RQ2, RQ3 진행. 차이가 미미하면 skew 정의를 재조정.

### 2단계: Distribution-Aware Stratified Sampling (RQ2)

목적: 분포를 안다는 가정 하에, 최적 층화 전략으로 얼마나 개선 가능한지 상한을 측정.

방법:

(a) Strata 설정 전략 3가지 비교

| 전략 | Strata 경계 결정 방법 | 각 구간 샘플 수 |
| --- | --- | --- |
| Equal-width | 거리 범위를 K등분 | 균등 배분 |
| Equal-frequency | 각 구간에 동일 수의 데이터가 포함되도록 분할 | 균등 배분 |
| Neyman allocation | Equal-frequency 분할 + 구간 내 분산에 비례하여 샘플 배분 | 분산 비례 |

K(strata 수)를 3, 5, 10, 20으로 변화시키며 최적 K 탐색.

(b) 비교 baseline

| 전략 | 설명 |
| --- | --- |
| Random (Exqutor) | 모멘텀 기반 무작위 adaptive sampling |
| Stratified-EW | Equal-width stratification |
| Stratified-EF | Equal-frequency stratification |
| Stratified-Neyman | Neyman allocation |
| Oracle | Full scan 기반 정확한 카디널리티 (상한) |

(c) 측정 지표

Q-error (주 지표)

샘플 수 대비 정확도 곡선 — 같은 정확도를 달성하기 위해 필요한 샘플 수 비교

선택도 구간별 정확도 — 어떤 선택도에서 개선이 가장 큰지

(d) 실험 매트릭스

전체 조합: 전략 4가지 × K 4가지 × 선택도 6구간 × query 50~100개. 핵심 비교는 전략 간 Q-error 차이이므로, query는 skewness 그룹으로 묶어 그룹 평균으로 분석.

### 3단계: Distribution-Agnostic KDE-Pilot Stratification (RQ3)

목적: 분포를 모르는 현실적 상황에서도 층화 샘플링의 이점을 살릴 수 있는지 확인.

방법:

(a) KDE-Pilot 알고리즘

Step 1: Pilot sample (전체의 1~5%) 무작위 추출
Step 2: Pilot에서 거리값 계산 → KDE로 분포 추정
Step 3: 추정된 분포 기반으로 strata 경계 자동 결정
Step 4: 나머지 샘플을 strata별로 할당하여 추출
Step 5: 카디널리티 추정

(b) Pilot 크기 sensitivity 분석

Pilot 비율: 0.5%, 1%, 2%, 5%에서 각각 최종 Q-error 비교. Pilot이 작을수록 오버헤드는 줄지만 분포 추정 품질이 떨어지는 트레이드오프.

(c) 비교

2단계의 모든 baseline에 KDE-Pilot 추가. 핵심 비교:

KDE-Pilot vs Random(Exqutor) — agnostic 환경에서의 개선 폭

KDE-Pilot vs Stratified-Neyman(Oracle 분포) — 이론적 상한 대비 몇 % 도달하는지

(d) 총 비용 분석

Pilot 오버헤드 포함한 총 샘플링 비용(= pilot 샘플 수 + main 샘플 수)을 Exqutor와 동일 조건에서 비교. 비용 대비 정확도 효율 곡선 산출.

## IV. 데이터셋 및 실험 환경

### 데이터셋

주 데이터셋: 석사분이 제공할 Exqutor 실험 데이터 (4월 둘째 주 수령 예정). TPC-H/DS 기반 VAQ 벤치마크 + 벡터 임베딩 포함 예상. 수령 후 거리 분포의 skewness 프로파일링 먼저 수행.

Query 선택 전략: 데이터셋 전체에서 무작위로 query vector를 50~100개 추출 → 각 query의 거리 분포 skewness를 측정 → skewness 구간별로 그룹핑하여 실험에 사용.

### 실험 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 서버 | 연구실 서버 (교수님 제공 확정, 스펙은 수령 후 기재) |
| 소프트웨어 | PostgreSQL 16 + Exqutor 패치 빌드 + pgvector |
| 샘플링 구현 | Python (NumPy, SciPy) — Exqutor adaptive sampling을 Python으로 재구현 |
| 재현성 | 모든 실험에 seed 고정, 각 조건 5회 반복 실행 후 중앙값 사용 |

### 측정 지표

| 지표 | 정의 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Q-error | max(estimated/actual, actual/estimated) | 주 정확도 지표 |
| 상대 오차 | \ | estimated - actual\ |
| 샘플 효율 | 목표 Q-error 달성에 필요한 최소 샘플 수 | 비용 대비 효율 |
| Skewness (γ) | Fisher's skewness coefficient | 분포 특성 분류 |

### LHS 백그라운드 위치

Latin Hypercube Sampling은 메인 실험 기법이 아닌 관련 연구(Related Work) 및 이론적 배경으로 다룬다. 1차원 거리값에 LHS를 적용하면 equal-frequency stratification과 사실상 동일하나, 다차원 확장(벡터 공간 직접 층화) 가능성은 향후 연구로 언급한다. Exqutor가 구현하지 않은 이유(고차원 오버헤드)를 분석하여 기술한다.

## V. 예상 기여 및 일정

### 예상 기여

Exqutor adaptive sampling의 skew 취약점 실증: 거리 분포 skewness와 Q-error 간 정량적 관계를 최초로 분석

Distribution-aware stratified sampling의 효과 입증: skewed 환경에서 층화 전략별 개선 폭 비교 → 최적 전략 제시

Distribution-agnostic KDE-pilot 기법 제안: 사전 정보 없이도 skew-robust한 카디널리티 추정이 가능함을 실험적으로 검증

비용-정확도 트레이드오프 분석: pilot 오버헤드 포함 총 비용 대비 정확도 효율 곡선 제시

### 위험 요소 및 대안

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| 석사분 데이터의 skew가 충분하지 않음 | 합성 skewed 벡터를 보조 데이터로 추가 생성 |
| RQ1에서 skew-Q-error 상관이 약함 | 특정 선택도 구간(극소/극대)에 집중하여 취약 구간 탐색 |
| KDE-pilot의 분포 추정이 부정확 | pilot 크기를 늘리거나, KDE 대신 histogram 기반 추정으로 단순화 |
| 서버 환경 세팅 지연 | Python standalone 실험(DB 없이 벡터 연산만)을 먼저 진행 |

### 일정 (잠정)

| 주차 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 4/3~4/10 | LHS·층화 샘플링 이론 정리 + 설계안 확정 | 이론 정리 문서, 설계안 v3 |
| 4/10~4/17 | Exqutor 코드·데이터 수령 + 환경 세팅 | 서버 환경 구축 완료 |
| 4/17~4/25 | 1단계(RQ1) Motivation 실험 | Skewness vs Q-error 분석 |
| **4/28** | **중간발표 + 중간보고서 제출** | 발표자료, 보고서 |
| 4/28~5/20 | 2단계(RQ2) + 3단계(RQ3) 본실험 | 전략별 비교 결과 |
| 5/20 | 분반 수업 (전시회 준비) | 전시 준비 |
| 5/27~5/29 | **최종발표 + 전시회 마감** | 발표자료 |
| 6/5 | **전시회** | 포스터/데모 |
| **6/11** | **최종보고서 제출** | 최종보고서 |

### 기존 설계안과의 관계

기존 Cascade 설계안(plans/연구_설계안_20260330_145513.md)은 폐기. 구조적으로 재활용한 부분:

Section I (출발점) — Exqutor 배경은 유지하되, 문제 정의를 Cascade에서 Sampling으로 교체

논문 분석 자산 ([80] Selectivity Estimation, [81] Adaptive Sampling 등) — 그대로 활용

실험 환경 설정 — 서버/데이터셋 부분 유지

### 참고 문헌

Exqutor: arXiv:2512.09695v2

[80] Haas et al., "Selectivity and Cost Estimation for Joins Based on Random Sampling", JCSS 1996

[81] Lipton et al., "Practical Selectivity Estimation through Adaptive Sampling", SIGMOD 1990

[67] Determining Sample Size (LHS 이론 배경)

[74] Consistent Flexible Selectivity Estimation (조건부 선택도)